|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del entregable** | Levantamiento de información | **Fecha de la presentación:**  26/03/2018 |
| **Preparado por:** | Katherine Santamaría |  |
| **Actividades** | | **Horas** |
| Entrevista usuarios | | 2 |
| Ordenar información | | 1 |
| Reunión de afianzamiento de requerimientos | | 3 |
| Ordenar información | | 1 |
| **TOTAL** | | **7 horas** |
| **Costo total del entregable: 7 horas X S/. 12.00 = S/. 84.00.** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del entregable** | Desarrollo del acta de constitución del Proyecto  (Project Charter) | **Fecha de la presentación:**  30/03/2018 |
| **Preparado por:** | Katherine Santamaría |  |
| **Actividades** | | **Horas** |
| Analizar los acuerdos y los activos de la organización | | 24 |
| Reunión de acoplamiento de ideas para el proyecto | | 24 |
| Elaboración del Project Charter | | 72 |
| Ordenar información | | 24 |
| **TOTAL** | | **120 horas** |
| **Costo total del entregable: 120 horas X S/. 10.00 = S/. 1200.00.** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del entregable** | Gestión De La Integración Del Proyecto  (Plan de Gestión de Proyecto) | **Fecha de la presentación:**  06/04/2018 |
| **Preparado por:** | Katherine Santamaría |  |
| **Actividades** | | **Horas** |
| Elaboración del Plan de Gestión de Proyecto | | 96 |
| Ordenar información | | 24 |
| **TOTAL** | | **120 horas** |
| **Costo total del entregable: 120 horas X S/. 15.00 = S/. 1800.00.** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del entregable** | Elaboración de la Gestión de alcance  (Documento WBS) | **Fecha de la presentación:**  20/04/2018 |
| **Preparado por:** | Katherine Santamaría |  |
| **Actividades** | | **Horas** |
| Planificar la Gestión de alcance de proyecto | | 192 |
| Recopilar Requisitos | | 192 |
| Definir el alcance | | 192 |
| Crear el EDT/WBS | | 192 |
| Ordenar información | | 48 |
| **TOTAL** | | **240 horas** |
| **Costo total del entregable: 240 horas X S/. 20.00 = S/. 4800.00.** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del entregable** | Elaboración de la gestión de tiempo del proyecto  (Incluye el cronograma general del proyecto) | **Fecha de la presentación:**  27/05/2018 |
| **Preparado por:** | Lázaro Rodríguez |  |
| **Actividades** | | **Horas** |
| Planificar la gestión del cronograma | | 72 |
| Definir las actividades | | 72 |
| Secuenciar las actividades | | 72 |
| Estimar los recursos de las actividades | | 72 |
| Estimar la duración de las actividades | | 72 |
| Desarrollar el cronograma | | 72 |
| Ordenar información | | 24 |
| **TOTAL** | | **120 horas** |
| **Costo total del entregable: 120 horas X S/. 15.00 = S/. 1800.00.** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del entregable** | Elaboración de la gestión de costos del proyecto  (Incluye Estimación de costos por actividad y el presupuesto general) | **Fecha de la presentación:**  01/05/2018 |
| **Preparado por:** | Oscar Ramos |  |
| **Actividades** | | **Horas** |
| Planificar la gestión de costos | | 48 |
| Estimar los costos | | 48 |
| Determinar el presupuesto | | 48 |
| Ordenar información | | 48 |
| **TOTAL** | | **48 horas** |
| **Costo total del entregable: 48 horas X S/. 15.00 = S/. 720.00.** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del entregable** | Elaboración de la gestión de calidad del proyecto  (Incluye el Plan de calidad del proyecto) | **Fecha de la presentación:**  04/05/2018 |
| **Preparado por:** | Oscar Ramos |  |
| **Actividades** | | **Horas** |
| Planificar la gestión de la calidad | | 48 |
| Ordenar información | | 24 |
| **TOTAL** | | **72 horas** |
| **Costo total del entregable: 72 horas X S/. 15.00 = S/. 1080.00.** | | |