## Slide 1: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
Sesión 4
MSc. Héctor Henríquez Taboada

## Slide 2: PREGUNTA:
¿Cómo determino el tiempo de mi proyecto?

## Slide 3: REFLEXIONEMOS:
¿Las actividades determinan el
tiempo de mi proyecto?

## Slide 4: LOGRO DE LA SESIÓN
Al término de la sesión los estudiantes identificarán algunas herramientas y procedimientos y podrán determinar el tiempo real del proyecto, de manera clara y precisa de acuerdo a los esquemas y procedimientos presentados en clase.
Temario:
Definición y secuencia de actividades.
Estimación de recursos de las actividades
Estimación de la duración de las actividades.
Desarrollo del cronograma del proyecto.

## Slide 5: ¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS HOY?

## Slide 6: Áreas de Conocimiento
6
Gestión Recursos Humanos
Gestión de
Comunicación
Gestión de
Abastecimiento
Gestión de
Riesgos
Dirección De Proyectos
Gestión del
Alcance
Gestión de la
Integración
Gestión de
Calidad
Gestión de
Costos
Gestión de
Tiempos
Gestión
De los
Interesados

## Slide 7: MATRIZ DE PROCESOS VS AREAS DE CONOCIMIENTO
 | GRUPOS DE PROCESOS |  |  |  | 
Áreas de Conocimiento | INICIO | PLANIFICACION | EJECUCIÓN | CONTROL | CIERRE
INTEGRACIÓN |  |  |  |  | 
ALCANCE |  |  |  |  | 
TIEMPO |  | x |  |  | 
COSTOS |  |  |  |  | 
CALIDAD |  |  |  |  | 
RRHH |  |  |  |  | 
COMUNICACIONES |  |  |  |  | 
RIESGOS |  |  |  |  | 
ADQUISICIONES |  |  |  |  | 
STAKEHOLDERS |  |  |  |  | 

## Slide 8
GRUPOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | 
Áreas de Conocimiento |  |  |  |  | 
 | Grupo de Procesos de Iniciación | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Seguimiento y Control | Grupo de Procesos de Cierre
Gestión de la Integración del Proyecto | Desarrollar el acta de constitución del proyecto | Desarrollar el plan para la dirección del proyecto | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto | Supervisar y controlar el trabajo del proyecto | Cerrar proyecto o fase
 |  |  |  | Realizar Control integrado de cambios | 
 |  | Planificar la Gestión del Alcance |  | Validar el alcance | 
Gestión del Alcance del Proyecto |  | Recopilar Requisitos |  | Controlar el alcance | 
 |  | Definir el alcance |  |  | 
 |  | Crear EDT |  |  | 
 |  | Planificar la Gestión del Cronograma |  |  | 
 |  | Definir las actividades |  |  | 
Gestión del Tiempo del Proyecto |  | Secuenciar las actividades |  | Controlar el cronograma | 
 |  | Estimar los recursos de las actividades |  |  | 
 |  | Estimar la duración de las actividades |  |  | 
 |  | Desarrollar el cronograma |  |  | 
 |  | Planificar la Gestión de los Costos |  |  | 
Gestión de los Costes del Proyecto |  | Estimar los costos |  | Controlar los costos | 
 |  | Determinar el presupuesto |  |  | 
Gestión de la Calidad del Proyecto |  | Planificar la Gestión de calidad | Realizar el aseguramiento de calidad | Controlar la calidad | 

## Slide 9: RECORDEMOS…

## Slide 13: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
6.1 Planificar la Gestión del Cronograma
6.2 Definir las Actividades
6.3 Secuenciar las Actividades
6.4 Estimar los Recursos de las Actividades
6.5 Estimar la Duración de las Actividades
6.6 Desarrollar el Cronograma
6.7 Controlar el Cronograma

## Slide 14: 6.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
PLANIFICAR LA GESTIÓN
DEL CRONOGRAMA
Project Charter
APO
FAE
Plan para la dirección del proyecto
Plan de gestión
del cronograma
Técnicas Analíticas
Juicio de Expertos
ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
SALIDAS
Reuniones
Desarrollo del modelo de programación del proyecto
Nivel de exactitud
Unidades de
medida
Umbrales de control

## Slide 15: 6.2 DEFINIR LAS ACTIVIDADES
DEFINIR LAS ACTIVIDADES
Línea base del alcance
APO
FAE
Plan de gestión del cronograma
Lista de
actividades
Descomposición
Juicio de Expertos
ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
SALIDAS
Planificación gradual
Atributos de las actividades
Lista de hitos

## Slide 16: 6.2 DEFINIR LAS ACTIVIDADES

## Slide 17: 6.2 DEFINIR LAS ACTIVIDADES

## Slide 19: 6.3 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES
SECUENCIAR LAS
ACTIVIDADES
Lista de actividades
APO
FAE
Plan de gestión
del cronograma
Determinación de las dependencias
Método de Diagramación por Precedencia PDM
ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
SALIDAS
Adelantos y retrasos
Diagramas de red del cronograma del proyecto
Actualizaciones a los documentos del proyecto
Atributos de las actividades
Lista de Hitos
Enunciado del alcance del proyecto

## Slide 26: 6.3 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES

## Slide 27: 6.4 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

## Slide 28: 6.4 ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

## Slide 29: 6.5 ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

## Slide 30: 6.5 ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

## Slide 31: 6.6 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

## Slide 32: 6.6 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

## Slide 39
FIN

## Slide 40: Fin de las sesión