## Slide 1: UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE
SESIÓN 2: INICIACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

## Slide 2: PREGUNTA:
¿Cómo damos inicio a un proyecto?

## Slide 3
REFLEXIONEMOS:
¿Qué es un caso de negocio?

## Slide 4: LOGRO DE LA SESIÓN
Al término de la sesión el estudiante desarrolla ejercicios del inicio de un proyecto, identificando a los interesados del proyecto y desarrollando el acta de constitución del proyecto, de manera clara y precisa de acuerdo a los esquemas y procedimientos presentados en clase. De la misma forma, desarrolla el caso de negocio.
Temario:
Caso de Negocio del Proyecto.
Inicio del proyecto.
Identificar a los interesados del proyecto.
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto.

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
Durante esta sesión identificaremos un caso de negocio tipo para
determinar el inicio de un proyecto.
Se identificaran a los interesados del proyecto para ver su impacto dentro de las actividades a realizar dentro del mismo.
Por último generaremos el acta de constitución del proyecto e
indicaremos la pautas para el inicio de sus propios proyectos.

## Slide 6: CASO DE NEGOCIO

## Slide 7: ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

## Slide 8: NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO

## Slide 9: INICIANDO EL PROYECTO
Consiste en obtener la autorización formal para comenzar el proyecto y comenzar a
hacer uso de los recursos de la organización en el proyecto.
DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICAR A LOS
INTERESADOS
GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACION
GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN
GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

## Slide 10
10

## Slide 11: MATRIZ DE PROCESOS VS AREAS DE CONOCIMIENTO
 | GRUPOS DE PROCESOS |  |  |  | 
Áreas de Conocimiento | INICIO | PLANIFICACION | EJECUCIÓN | CONTROL | CIERRE
INTEGRACIÓN | X |  |  |  | 
ALCANCE |  |  |  |  | 
TIEMPO |  |  |  |  | 
COSTOS |  |  |  |  | 
CALIDAD |  |  |  |  | 
RRHH |  |  |  |  | 
COMUNICACIONES |  |  |  |  | 
RIESGOS |  |  |  |  | 
ADQUISICIONES |  |  |  |  | 
STAKEHOLDERS | X |  |  |  | 

## Slide 12
Áreas de Conocimiento
GRUPOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Grupo de Procesos de Iniciación
Grupo de Procesos de Planificación
Grupo de Procesos de Ejecución
Grupo de Procesos de Seguimiento y Control
Grupo de Procesos de Cierre
Gestión de la Integración del Proyecto
Desarrollar el acta de
constitución del proyecto
Desarrollar el plan para la
dirección del proyecto
proyecto
Supervisar y controlar el
Dirigir y gestionar el trabajo del trabajo del proyecto
Cerrar proyecto o fase
Realizar Control integrado de cambios
Gestión del Alcance del Proyecto
Planificar la Gestión del Alcance
Validar el alcance
Controlar el alcance
Recopilar Requisitos
Definir el alcance
Crear EDT
Gestión del Tiempo del Proyecto
Planificar la Gestión del
Cronograma
Controlar el cronograma
Definir las actividades
Secuenciar las actividades
Estimar los recursos de las actividades
Estimar la duración de las actividades
Desarrollar el cronograma
Gestión de los Costes del Proyecto
Planificar la Gestión de los Costos
Controlar los costos
Estimar los costos
Determinar el presupuesto
Gestión de la Calidad del Proyecto
Planificar la Gestión de calidad  Realizar el aseguramiento de
calidad
Controlar la calidad
Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
Planificar la Gestión de los RR.HH
Adquirir el equipo del proyecto
Desarrollar el equipo del proyecto
Dirigir el equipo del proyecto
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
Planificar la Gestión de las comunicaciones
Gestionar las comunicaciones del proyecto
Controlar las comunicaciones
Gestión de los Riesgos del Proyecto
Planificar la gestión de riesgos
Controlar los riesgos
Identificar los riesgos
Analizar cualitativamente los
riesgos
Analizar cuantitativamente los riesgos
Planificar la respuesta a los riesgos
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
Planificar la Gestión de las adquisiciones
Efectuar las adquisiciones
Controlar las adquisiciones
Cerrar las adquisiciones
Gestión de los Stakeholders del Proyecto  Identificar Stakeholders
Planificar la Gestión de Stakeholders
Gestionar la relación con los interesados
Controlar la relación con los interesados

## Slide 13: 4.1 DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
13

## Slide 14
14

## Slide 15: 13.2 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS

## Slide 17: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

## Slide 18: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

## Slide 19: DINAMICA DE TRABAJO:
1. Conformar equipos de trabajo
2. Elegir el proyecto representativo del grupo
Elaborar el Project Charter del Proyecto elegido

## Slide 20: PROJECT CHARTER
A. INFORMACIÓN GENERAL
  Nombre del proyecto:
  Fecha de Preparación:
  Preparado por:
  Autorizado por:
B. NECESIDAD DEL PROYECTO
  Descripción de la necesidad del proyecto.
C. OBJETIVOS DEL PROYECTO
D. ALCANCE DEL PROYECTO

## Slide 21: PROJECT CHARTER
E. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
F. PARTICIPANTES DEL PROYECTO
  Gerente del Proyecto:
  Integrantes del Proyecto:
  Otros Involucrados:
G. FECHAS DEL PROYECTO
H. RESTRICCIONES DEL PROYECTO
  Presupuesto:
  Tiempo:
  Otras restricciones:

## Slide 22: PROJECT CHARTER
I. SUPOSICIONES DEL PROYECTO
J. RIESGOS DEL PROYECTO
K. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO.

## Slide 23: ¿Preguntas o Comentarios?