## Slide 1: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Sesión 6
MSc. Héctor Henríquez Taboada

## Slide 2: PREGUNTA:
¿Cómo determino la calidad de mi proyecto?

## Slide 3
REFLEXIONEMOS:
¿Las actividades y el costo determinan la calidad de mi proyecto?

## Slide 4: LOGRO DE LA SESIÓN
Al término de la sesión los estudiantes identificarán las herramientas y procedimientos necesarios y podrán determinar la calidad del proyecto, de manera clara y precisa de acuerdo a los esquemas y procedimientos presentados en clase.
Temario:
Plan de gestión de la calidad.
Costo de la calidad.
Definición de estándares y métricas de calidad del proyecto.
Determinación de los costos de las actividades.

## Slide 5: ¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS HOY?

## Slide 6: Áreas de Conocimiento
6
Gestión Recursos Humanos
Gestión de Comunicación
Gestión de Abastecimiento
Gestión de Riesgos
Dirección De Proyectos
Gestión del Alcance
Gestión de la Integración
Gestión de Calidad
Gestión de Costos
Gestión de Tiempos
Gestión
De los Interesados

## Slide 7: MATRIZ DE PROCESOS VS AREAS DE CONOCIMIENTO
 | GRUPOS DE PROCESOS |  |  |  | 
Áreas de Conocimiento | INICIO | PLANIFICACION | EJECUCIÓN | CONTROL | CIERRE
INTEGRACIÓN |  |  |  |  | 
ALCANCE |  |  |  |  | 
TIEMPO |  |  |  |  | 
COSTOS |  |  |  |  | 
CALIDAD |  | x |  |  | 
RRHH |  |  |  |  | 
COMUNICACIONES |  |  |  |  | 
RIESGOS |  |  |  |  | 
ADQUISICIONES |  |  |  |  | 
STAKEHOLDERS |  |  |  |  | 

## Slide 8
GRUPOS DE PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | 
Áreas de Conocimiento |  |  |  |  | 
 | Grupo de Procesos de Iniciación | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Seguimiento y Control | Grupo de Procesos de Cierre
Gestión de la Integración del Proyecto | Desarrollar el acta de constitución del proyecto | Desarrollar el plan para la dirección del proyecto | Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto | Supervisar y controlar el trabajo del proyecto | Cerrar proyecto o fase
 |  |  |  | Realizar Control integrado de cambios | 
 |  | Planificar la Gestión del Alcance |  | Validar el alcance | 
Gestión del Alcance del Proyecto |  | Recopilar Requisitos |  | Controlar el alcance | 
 |  | Definir el alcance |  |  | 
 |  | Crear EDT |  |  | 
 |  | Planificar la Gestión del Cronograma |  |  | 
 |  | Definir las actividades |  |  | 
Gestión del Tiempo del Proyecto |  | Secuenciar las actividades |  | Controlar el cronograma | 
 |  | Estimar los recursos de las actividades |  |  | 
 |  | Estimar la duración de las actividades |  |  | 
 |  | Desarrollar el cronograma |  |  | 
 |  | Planificar la Gestión de los Costos |  |  | 
Gestión de los Costes del Proyecto |  | Estimar los costos |  | Controlar los costos | 
 |  | Determinar el presupuesto |  |  | 
Gestión de la Calidad del Proyecto |  | Planificar la Gestión de calidad | Realizar el aseguramiento de calidad | Controlar la calidad | 

## Slide 9: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
8.1 Planificar la Gestión de La calidad
8.2 Realizar el aseguramiento de la calidad
8.3 Controlar la calidad

## Slide 10: PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN
Validación de principales entregables | Cómite directivo | Todos los entregables de WBS serán validados por el Comité Directivo antes de darse por concluido
Diseño de procesos | Responsables de equipos | Todos los procesos de la organización deberán considerar actividades de control de calidad en sus procesos
Revisión de pares | Analista experto | El diseño del portal será validado por un analista experto.
Auditoría del proyecto | PM y Responsables de equipos | Se realizará una auditoría al proyecto al término del plan del proyecto
MÉTRICAS |  | 
Tiempo de respuesta = 2 seg. | Supervisor Técnico | Tiempo que se demora un aplicativo como respuesta a una petición de usuario
Nro. De errores por ciclo de prueba. C1=20; C2=10; C3=5; C4=0 | Supervisor de pruebas | Pruebas realizadas con datos reales.

## Slide 11: PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
JURAN: Ley de Pareto 80/20.
CROSBY: Cero defectos
DEMING: TQM (Calidad Total) y la Mejora continua.
TAGUCHI: La calidad debería se diseñada en el producto de modo que los factores que causen variación puedan ser identificados y controlados.

## Slide 12: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD
Plan de gestión del proyecto
APO
FAE
Documentación de requisitos
Consiste en identificar qué estándares de calidad son relevantes para el proyecto, y determinar cómo satisfacerlos. Los estándares de calidad pueden ser parte de un modelo de calidad tipo SixSigma, ISO, TQM, CMM, Malcon Baldrige, etc. La calidad se planifica, se diseña e incorpora, no se incluye mediante inspección.
ENTRADAS
Registro de Interesados
Registro de Riesgos

## Slide 13: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD
Análisis costo-beneficio
Muestreo Estadístico
Diseño de experimentos
Benchmarking
Consiste en identificar qué estándares de calidad son relevantes para el proyecto, y determinar cómo satisfacerlos. Los estándares de calidad pueden ser parte de un modelo de calidad tipo SixSigma, ISO, TQM, CMM, Malcon Baldrige, etc. La calidad se planifica, se diseña e incorpora, no se incluye mediante inspección.
HERRAMIENTAS Y TECNICAS
Costo de la calidad
7 Herramientas básicas de calidad
Reuniones
Herramientas adiciones de planif. calidad

## Slide 14: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD
Plan de gestión de calidad
Actualización de la documentación del proyecto
Listas de verificaciones de calidad
Consiste en identificar qué estándares de calidad son relevantes para el proyecto, y determinar cómo satisfacerlos. Los estándares de calidad pueden ser parte de un modelo de calidad tipo SixSigma, ISO, TQM, CMM, Malcon Baldrige, etc. La calidad se planifica, se diseña e incorpora, no se incluye mediante inspección.
SALIDAS
Plan de mejora del proceso
Métricas de Calidad

## Slide 15: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD ENTRADAS
El plan de gestión del proyecto se utiliza para elaborar el plan de gestión de la calidad. La información utilizada para el desarrollo del plan de gestión de la calidad incluye, pero no se limitan a:
  Línea Base del Alcance incluye:
    Enunciado del alcance del Proyecto.
    Estructura de Desglose de Trabajo.
    Diccionario de la EDT.
      Línea Base del cronograma
      Línea Base del Costo
      Otros planes de gestión.

## Slide 16: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD ENTRADAS
Documentación de requisitos:
  Requisitos de calidad del proyecto (incluido el producto): Los requisitos son utilizados por el equipo del proyecto para ayudar a planear la forma de control de calidad que se llevará a cabo en el proyecto.
Factores Ambientales de la Empresa
Las regulaciones de las agencias gubernamentales, reglas, normas y guías específicas del área de aplicación, las condiciones de trabajo y operativas dl proyecto y/o del producto que pueden afectar la calidad del proyecto.
Activos de los proceso de la organización
  Las políticas de calidad, procedimientos y guías de calidad de la organización, las bases de datos históricas y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores.

## Slide 17
COSTOS VS
Gastos asociados con las actividades de la gestión de la calidad
BENEFICIOS
Mayor
Productividad
Menores Costos
Mayor Satisfacción de los interesados
8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS:
ANALISIS COSTO-BENEFICIO
El principal beneficio de cumplir con los requisitos de calidad es un menor reproceso, lo cual significa mayor productividad, menores costos y mayor satisfacción de los interesados.
Cumplir con los requisitos de calidad

## Slide 18: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: COSTO DE LA CALIDAD
Los costos de la calidad son todos los costos en los que se ha incurrido durante la
vida útil del producto en inversiones para prevenir el incumplimiento de los requisitos.
NO OPTIMO:
Costo de Prevención (bajos)
Costo de Evaluación
Costo de Rehacer
Costo de Operación.
(bajos) (altos) (altos)
OPTIMO:
Costo de Prevención (bajos)
Costo de Evaluación
Costo de Rehacer
Costo de Operación.
(bajos) (bajos) (medios)

## Slide 19: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 7 HERRAMIENTAS BASICAS DE CALIDAD
DIAGRAMAS DE CAUSA Y EFECTO
Que también se conocen como espina de pescado o diagrama de ishikawa. El planteamiento del problema colocado a la cabeza de la espina de pescado se utiliza como punto de partida para rastrear la fuente del problema hasta su raiz procesable.

## Slide 20: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 7 HERRAMIENTAS BASICAS DE CALIDAD
DIAGRAMAS DE FLUJO
Que también se hace referencia como mapas de procesos ya que se muestra la secuencia de los pasos y de las posibilidades de ramificación que existen para un proceso que transforma una o más entradas en una o más salidas.

## Slide 21: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 7 HERRAMIENTAS BASICAS DE CALIDAD
LAS HOJAS DE VERIFICACION
Que también se conocen como hojas de recuerdo y se puede utilizar como una lista de control cuando la recopilación de datos. Las hojas de verificación se utilizan para organizar los hechos de una manera que facilite la recogida eficaz de información útil acerca de un problema potencial de calidad.

## Slide 22: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 7 HERRAMIENTAS BASICAS DE CALIDAD
DIAGRAMAS DE PARETO. • HISTOGRAMAS

## Slide 23: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 7 HERRAMIENTAS BASICAS DE CALIDAD
DIAGRAMAS DE CONTROL
Se utiliza para determinar si o no un proceso es estable o tiene un rendimiento predecible. Superior e inferior los límites de especificación se basan en los requisitos del acuerdo. Reflejan los valores máximo y mínimo permitido.

## Slide 24: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 7 HERRAMIENTAS BASICAS DE CALIDAD
DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN
Gráfico de pares ordenados (X, Y) ya veces se llaman tablas de correlación, ya que tratan de explicar el cambio en la variable dependiente “Y” en una relación a un cambio observado en la variable independiente correspondiente “X”.

## Slide 25: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: BENCHMARKING
Implica comparar prácticas del proyecto reales o planificadas con las de otros proyectos, a fin de generar ideas de mejoras y de proporcionar una base respecto a la cual medir el desempeño.
Puede existir dentro de la organización que realiza o fuera de ella, o puede estar dentro del área de aplicación misma. La evaluación comparativa permite analogías de proyectos en un área de aplicación diferente a realizar.
Proyecto
A
Proyecto
B
Proyecto
C
Proyecto
Actual
Comparar prácticas reales o planificadas
Proyectos Anteriores

## Slide 26: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: DISEÑO DE EXPERIMENTOS
Es un método estadístico que ayuda a identificar qué factores pueden influir sobre variables específicas de un producto o proceso en desarrollo o en producción. El aspecto más importante de esta técnica es que proporciona un marco estadístico para cambiar sistemáticamente todos los factores importantes, en lugar de cambiar los factores de uno en uno.
X1 + x2 + x3
Factores que
Influyen en
que el lote del Producto sea De calidad
X1 + x2 + x3
15% 60% 25%
Factor que más
Influye sobre el
resultado

## Slide 27: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: HERRAMIENTAS ADICIONALES DE PLANIFICACIÓN DE CALIDAD
A menudo se emplean otras herramientas de planificación de calidad para ayudar a definir mejor los requisitos de calidad y a planificar actividades eficaces de gestión de calidad. Estas incluyen, entre otras:
Tormenta de Ideas
Diagramas de Pareto.
Diagramas de Causa - Efecto

## Slide 28: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: REUNIONES
Los equipos de proyecto pueden mantener reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de calidad. Los asistentes a estas reuniones pueden ser el Gerente del proyecto, el sponsor del proyecto, selección de los miembros del equipo, los interesados seleccionados, cualquier persona con la responsabilidad de las actividades de Gestión de Calidad del Proyecto, es decir, Planificar la Gestión de Calidad, Realizar el Aseguramiento de Calidad o Controlar Calidad, y otros según sea necesario.

## Slide 29
8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD SALIDAS:
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
El plan de gestión de calidad describe cómo implementará el equipo de dirección del proyecto la política de calidad de la organización ejecutante. El plan de gestión de calidad proporciona entrada al plan de gestión del proyecto general y debe tratar el Control de Calidad (Quality Control: QC), el Aseguramiento de la Calidad (Quality Asegurance: QA) y la mejora continua del proceso para el proyecto.
Este plan puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado, dependiendo de los requisitos del proyecto..
Plan de Gestión del Proyecto
Plan de Gestión de Calidad

## Slide 30: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD SALIDAS: MÉTRICAS DE CALIDAD
Una métrica es una definición operativa que describe, en términos muy específicos, un atributo del proyecto y del producto, y cómo es método por el proceso de control de calidad. Una medición es un valor real. Las métricas de calidad se usan en los procesos de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.
Ejemplo:
Tiempo de respuesta de transacción por Internet = 2 s
Índice de fallas.

## Slide 31: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD SALIDAS: LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
Es una herramienta estructurada, por lo general específica de cada componente, que
se utiliza para verificar que se han realizado un conjunto de pasos necesarios.
Las listas de control pueden ser simples o complejas. Usualmente se expresan con frases imperativas: “¡Haga esto!” o interrogativas: “¿Ha hecho esto?”

## Slide 32: 8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD SALIDAS: PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO
El plan de mejoras del proceso es subsidiario del plan para la dirección del proyecto.
Detalla los pasos para analizar los procesos que facilitarán la identificación de actividades inútiles o que no agregan valor, aumentando de este modo el valor para el cliente, como por ejemplo:
Límites del proceso.
Configuración del proceso.
Métricas del proceso.
Objetivos de rendimiento mejorado.

## Slide 33: Según los grupos formados, elabore el Plan de calidad de su proyecto y determine las métricas de calidad:
8.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CALIDAD
ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
Entregable | Actividad de Calidad | Responsable | Descripción
Métricas | Frecuencia de Medición | Descripción | Responsable

## Slide 34: Fin de las sesión